Титульный лист

1. Состав участников.

Трейде Лев Витальевич – Разработка программы,

Ходжиев Фируз Фарходович – тестирование, разработка дизайна

1. Тема проекта. Органайзер.
2. Используемые технологии.

ЯП: C++

IDE: Qt Creator 5.12 (Community)

1. Ссылка на публичный сетевой git-репозиторий.

<https://github.com/Terrafox0/OrganPro>

1. Календарный план действий расписанный по неделям.

|  |  |
| --- | --- |
| Анализ предметной области, поиск технологий для разработки ПО | 15.10 - 22.10 |
| Анализ предметной области, поиск технологий для разработки ПО | 22.10 - 29.10 |
| Анализ предметной области, поиск технологий для разработки ПО | 29.10 - 05.11 |
| Написание ТЗ, структурированного алгоритма работы ПО, распределение обязанностей. | 05.11 - 12.11 |
| Создание ПО (Разработка интерфейса) | 12.11 - 19.11 |
| Создание ПО (Доработка этапов)  Тестирование, отладка созданного ПО | 19.11 - 26.11 |
| Подготовка к сдаче проекта | 26.11 - 01.12 |
| Сдача проекта | 01.12 |